Janowice Wielkie ,  10 czerwca 2010 r.

Gmina

Janowice Wielkie

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

Nr sprawy: RGKiM. 341- U/5 /PROW/2010

- Zamawiający:

Gmina Janowice Wielkie

58-520  Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2

NIP:        611-010-77-65

Regon:  000533765

- Tytuł projektu:. Inspektor nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Komarno- Gmina Janowice Wielkie

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”.

Celem Zadania jest poprawa standardu zycia mieszkańców miejscowości Komarno poprzez budowę sieci wodociągowej.

Wartość  zadania [z Vat] -  robót budowlanych -  ~ 7.314.000 zł

- Opis przedmiotu zamówienia:

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełnienie nadzoru  inwestorskiego w zakresie działań  ogólnobudowlanych przy  realizacji projektu  zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu Nr 00042-6921-UMO100109/09    z  19.02.2010r. w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zgodnie                  z Wnioskiem o dofinansowanie projektu  i rozliczenie projektu.

Do szczegółowych obowiązków należeć będzie :

  - zapoznanie się z dokumentacją  i sprawdzenie zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową

  - sprawdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót

  - dysponowanie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie ogólnobudowlanym i branżowym

w sposób zapewniający ciągłość i skuteczność nadzoru na placu budowy

  - reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                    z projektem budowlanym,   Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami współczesnej  wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót;  regularne sprawdzanie postępu robót na budowie i jakości ich wykonania oraz wszystkich innych działań wykonawcy robót budowlanych  w aspekcie zobowiązań wynikających z  umowy na roboty  budowlane, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości

  - prowadzenie dziennika budowy

  - w uzgodnieniu i na koszt Zamawiającego zapewnienie nadzoru autorskiego w sytuacjach tego wymagających

  - akceptowanie proponowanych przez Wykonawcę robót materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót- w zakresie ich zgodności z STWiOR, dokumentacją projektową i umową  na roboty budowlane

  - sprawdzanie świadectw i certyfikatów materiałów i sprzętu stosowanych przez wykonawcę robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania

  - zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, poprzedzonych weryfikacją konieczności ich wykonania, oceną skutków merytorycznych                    i finansowych, sporządzenie kosztorysów różnicowych

  - Inspektor nadzoru będzie wzywał  wykonawcę robót budowlanych do usunięcia zgłaszanych wad   i usterek oraz będzie nadzorował prace wykonawcy robót budowlanych związane z usunięciem wad i usterek w okresie gwarancji jakości.

  - W obecności  przedstawiciela Zamawiającego dokona odbioru prac związanych z usuwaniem wad i usterek, sporządzając stosowny protokół

  - sprawdzanie i aprobowanie wystawionych faktur przez wykonawcę  robót budowlanych i załączników do nich

  - informowanie o zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych w odniesieniu do zawartej umowy

  - typowanie  ewentualnych robót dodatkowych

  - egzekwowanie od Wykonawcy robót rozliczeń i weryfikowanie ich łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia; sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz wnioskowanie o zatwierdzanie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót; ścisła współpraca z Zamawiającym

  - sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających oraz sporządzanie na tę okoliczność protokołów odbioru technicznego robót; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych określonych w STWiOR oraz odbiór końcowy robót.

Koszty prób pokrywa wykonawca robót budowlanych

  - wstrzymanie wykonawcy prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne

  - uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych

  - sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji  powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu

  - skompletowanie niezbędnej dokumentacji do zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy

  - przed upływem okresu gwarancji jakości, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Inspektor nadzoru, w obecności Zamawiającego  dokona przeglądu ostatecznego wykonanych robót. Powyższe dokumenty dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem ostatecznym

  - przygotowanie i prowadzenie wszelkich dokumentów finansowych związanych z uruchomieniem środków finansowych pochodzących z dofinansowania zadania – zgodnie z  wytycznymi PROW w tym zakresie, umowa dotacyjną i wnioskiem o dofinansowanie

  - rozliczenie otrzymanej dotacji   zgodnie z jej celami

  - sprawozdanie z realizacji projektu

- Termin realizacji zamówienia:

zakres rzeczowy zadania - do 30  września 2011 r.

złożenie przez  Zamawiającego  ostatniego wniosku o płatność – do 10 października 2011 r.

złożenie sprawozdania z realizacji projektu  - do 30 listopada 2011r.

- Miejsce realizacji  Projektu:

- wieś Komarno w gminie Janowice Wielkie

- Kryterium oceny ofert:

-  cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 %  liczona zgodnie z algorytmem

| Ilość pkt = | najniższa zaoferowana cena cena oferty badanej | x 100 pkt - max 100 pkt |
| --- | --- | --- |

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do      wykonania zamówienia, to jest  osoby wskazane do realizacji zmówienia pełniły funkcję inspektora nadzoru co najmniej przy realizacji jednego zamówienia z zakresu gospodarki wodno- ściekowej porównywalnej zakresem rzeczowym i wielkością z przedmiotem zamówienia, rozliczały co najmniej projekt przy wsparciu środkami zewnętrznymi- wskazany projekt dofinansowany z PROW.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy) oraz umieścić  w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RGKiM. 341- U/5/PROW/2010 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: Inspektor nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Komarno Gm. Janowice Wielkie -  – nie otwierać przed 17-06-2010 godz.1000”

Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.

- Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

do dnia 17-06-2010 godz.1000  w sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 – I piętro.

Informacje:

Urząd Gminy Janowice Wielkie

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  –  p. Daniela Bereźnicka , tel./fax  75/ 75 15 124,

e-mail:   rgkim@poczta.onet.eu

10. Załączniki

  - Formularz ofertowy

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowy

  - Logotypy Programu  PROW

Wójt Gminy

/-/ Jerzy Grygorcewicz